Вот проект документа Budget & Burn Rate (Бюджет и Скорость расходования средств).

Этот документ переводит технические требования (выделенные серверы, Unity, команда) в денежное выражение. Он необходим для инвесторов, чтобы понять, сколько денег нужно «прямо сейчас» и на что они пойдут.

Вы можете скопировать этот текст в Google Docs.

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА И BURN RATE

(PROJECT BUDGET & BURN RATE ESTIMATION)

Проект: Mobile FPS (Unity) Дата: 05.12.2025 Версия: 1.0 Стадия: Pre-Production / MVP Валюта расчетов: USD (или укажите свою)

## 1. РЕЗЮМЕ (EXECUTIVE SUMMARY)

Данный документ описывает структуру расходов на разработку MVP (Minimum Viable Product) мобильного шутера 5v5 и первый этап оперирования.

- Тип финансирования: Разработка + Маркетинг (Soft Launch).

- Срок разработки до MVP: 6–9 месяцев (оценка на основе объема фичей из ТЗ).

- Текущий Burn Rate (в месяц): ~$XX,XXX (Расходы на команду и офис).

- Требуемый бюджет (Runway 12 мес.): ~$XXX,XXX.

## 2. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ (HEADCOUNT & SALARIES)

Основная статья расходов (около 60-70% бюджета).

Команда сформирована исходя из требований ТЗ (Unity, Сетевой код, 3D Арт).

| Роль | Кол-во (FTE) | Задачи (согласно ТЗ) | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead / Unity Lead | 1 | Архитектура, основные механики, оптимизация. | Core Team |
| Network Engineer | 1 | Серверная авторитарная логика, компенсация лагов, анти-чит. | Core Team |
| Unity Developer | 2 | Геймплей, UI, интеграция SDK, оружие. | Core Team |
| 3D Artist / Animator | 2 | Модели mid-poly, карты, скины, риггинг. | Core Team |
| Game Designer | 1 | Баланс оружия, дизайн карт, экономика. | Core Team |
| QA Engineer | 1 | Тестирование на девайсах, краштрекинг. | Support |
| Итого: | 8-9 чел. |  |  |

## 3. ОПЕРАЦИОННЫЙ BURN RATE (Ежемесячные расходы)

Скорость «сжигания» денег в месяц на этапе активной разработки.

### 3.1. Разработка (Dev Burn)

- ФОТ (Зарплаты + Налоги): Сумма окладов команды.

- Аренда офиса / Удаленка: Расходы на рабочие места.

- Software Subscriptions:

  - Unity Pro/Enterprise Licenses (на каждого разработчика).

  - Jira/Confluence, Slack/Discord Nitro.

  - Adobe Creative Cloud / Maya / Blender.

### 3.2. Инфраструктура (Infrastructure Burn)

Пока идет разработка, эти расходы минимальны, но растут к релизу.

- Dev Servers: Хостинг для тестирования мультиплеера и билдов (AWS / Google Cloud / Azure).

- Services: GitHub/GitLab, Build Machines (Jenkins/Cloud Build).

## 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ (ONE-OFF COSTS)

Единовременные затраты, необходимые для создания ассетов и закупки оборудования.

| Статья расходов | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Hardware Park | Закупка тестовых девайсов: Android (Snapdragon 660+) и iOS (iPhone 7+). | Высокий |
| Outsource: Audio | SFX выстрелов, эмбиент карт, озвучка аннонсера/персонажей. | Средний |
| Outsource: UI/UX Art | Иконки перков, отрисовка магазина и баттл-пасса. | Средний |
| Legal & Admin | Регистрация юрлица, написание EULA/Privacy Policy. | Высокий |

## 5. БЮДЖЕТ ЗАПУСКА (LAUNCH & SCALING)

Расходы, которые активируются на этапе Soft Launch и Global Launch.

### 5.1. Server Scaling (Масштабирование серверов)

В отличие от многих игр, в данном проекте используются выделенные серверы (Dedicated Servers).

- Риск бюджета: Это самая дорогая модель хостинга.

- Расчет: Cost per CCU (стоимость на одного игрока онлайн). Необходимо заложить бюджет на аренду мощностей (Bare Metal или Cloud Instances) в нескольких регионах.

### 5.2. Marketing (User Acquisition)

- Test UA (Soft Launch): Закупка трафика (10–50k установок) для проверки метрик Retention и баланса.

- Creative Production: Создание видео-рекламы и баннеров.

## 6. ПРОГНОЗ RUNWAY (Взлетная полоса)

Диаграмма расходования средств до точки безубыточности (Break-even).

- Месяцы 1–6 (Разработка): Высокий стабильный Burn Rate (Зарплаты).

- Месяцы 7–9 (Soft Launch): Резкий рост расходов (Маркетинг + Серверы).

- Месяц 10+ (Global Launch): Максимальные расходы, которые должны начать покрываться доходами (согласно P&L).

[РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДИАГРАММА: "Burn Rate Chart"] Вставьте гистограмму (столбчатую диаграмму), показывающую ежемесячные траты. Выделите цветом разные категории: Зарплаты (синий), Серверы (красный), Маркетинг (желтый).

## 7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ БЮДЖЕТА

- Оптимизация серверов: Если «чистый» Dedicated Server окажется слишком дорогим, рассмотреть гибридную модель или оптимизацию тикрейта/физики для снижения нагрузки на CPU.

- Аутсорс контента: Если создание 5 карт силами инхаус-команды затянется, часть пропсов (моделей окружения) будет передана на аутсорс для ускорения.

Документ подготовлен для утверждения инвестиционного раунда.