# 📝 Основное ТЗ

# Цели

- Зафиксировать единый QA чек-лист для FLUMP.

- Разделить критерии на Closed Alpha и Soft Launch.

- Определить device matrix для Android по классам девайсов.

- Определить регресс-пак и smoke-пак.

- Определить Go/No-Go критерии по крашам, ANR, FPS, сети, эксплойтам.

- Сделать деградацию матчей (degraded match) релиз-блокером.

# Полезные ссылки

Диск со всеми ТЗ: GDD

# Логика работы

### Scope билда (что обязано работать)

Платформа = Android.
Формат поставки = APK.

Режимы в scope:

- Team Deathmatch (5v5)

- Hardpoint (5v5)

- Duel (1v1)

Карты в scope:

- 2 стандартные карты для 5v5

- 1 карта для 1v1

Оружие в scope:

- AR

- SMG

- SG

- SR

- Pistol

- Melee

Онлайн-системы в scope:

- Matchmaking

- Party

- Reconnect

- Anti-cheat flags

- Все критичные действия из Technical Requirements

Боты в scope:

- Боты обязаны корректно

- Спавниться

- Двигаться по карте

- Стрелять

- Захватывать точку в Hardpoint

- Не ломать матчмейкинг и сетевую синхронизацию

### Пакеты тестов

Smoke Pack = быстрый прогон перед каждым билдом.
Daily Sanity = ежедневная проверка ключевых потоков.
Full Regression = полный прогон перед RC.
Release Candidate (RC) Pack = финальная проверка перед выкладкой APK.

### Device Matrix (по классам)

Тестируем по классам девайсов.
У QA доступно 5–6 устройств.
Каждое устройство привязано к классу.

Классы Android устройств:

Class A Low

- 2 GB RAM

- Android 8–9

- GPU уровня Adreno 5xx

Class B Mid

- 3–4 GB RAM

- Android 10–11

- GPU уровня Adreno 6xx

Class C High

- 6–8 GB RAM

- Android 12+

- GPU уровня Adreno 7xx

Class D Vendor/Edge (планшет)

- Один девайс “нестандартный”

- Другой производитель

- Другая оболочка

- Цель = поймать OEM-баги

Правило покрытия:

- Если у нас 5 устройств → то покрываем A + B + C + D + ещё один B.

- Если у нас 6 устройств → то покрываем A + B + B + C + D + C.

### Метрики качества и пороги

#### FPS критерии

Минимальный FPS = 30.
Если в бою FPS < 30 в типовом сценарии → No-Go.
Типовой сценарий = 5v5 бой + стрельба + граната + захват точки.

#### Crash-free критерии

Считаем две метрики.
Crash-free sessions %.
Crash-free users %.

Порог задаём отдельно для Alpha и Soft Launch.

#### ANR критерии (Android)

No-Go, если.
Touch/Key input не отвечает > 4 секунды.
BroadcastReceiver не завершился > 9 секунд на foreground.

#### Network критерии

Обязательные проверки в сетевой эмуляции:

- Ping

- Loss

- Jitter

Если матч помечается как degraded match → No-Go.
Если reconnect не работает → No-Go.
Если party ломает матчмейкинг → No-Go.

### Эксплойты и блокеры

Эксплойт = нарушение правил, дающее преимущество или ломающее экономику.

No-Go эксплойты (Top-10 список обязателен):

- Дюп валюты

- Бесконечные патроны

- Wallclip

- Бессмертие

- Speedhack

- Teleport

- Impossible ROF

- Aimbot (сигнатуры)

- Wall-peek

- Matchmaking abuse (вход в матч не по правилам)

Если найден No-Go эксплойт → релиз блокируется.
Если найден повторяемый эксплойт → релиз блокируется.

## Описание механики

### Чек-лист тестов по режимам

#### Team Deathmatch (5v5)

Если матч стартует → то все 10 игроков появляются на корректных спавнах.
Если игрок умирает → то корректный респавн в пределах RESPAWN_TIME.
Если игрок меняет оружие → то синхронизация оружия корректна для всех.
Если игрок делает гранату → то граната наносит урон корректно.
Если игрок выходит из матча → то матч не ломается.
Если матч заканчивается → то корректный экран результатов.

#### Hardpoint (5v5)

Если точка активна → то прогресс захвата считается корректно.
Если на точке враги → то захват/контест работают корректно.
Если точка сменилась → то новый hardpoint активируется корректно.
Если бот на точке → то учитывается по правилам.
Если игрок реконнектится → то прогресс матча не ломается.

#### Duel (1v1)

Если матч стартует → то спавны честные и симметричные.
Если игрок убит → то раунд переходит по правилам.
Если матч закончен → то итог корректен.

### Чек-лист тестов по оружию

Для каждого класса оружия:

- AR

- SMG

- SG

- SR

- Pistol

- Melee

Общие проверки:
Если игрок стреляет → то ROF соответствует конфигу.
Если игрок перезаряжается → то время соответствует конфигу.
Если патроны закончились → то стрельба невозможна.
Если ADS включён → то работает замедление и точность.
Если sprint/slide/dash/jump → то стрельба запрещена.
Если headshot → то множитель урона применяется.
Если попадание через материал → то penetration работает по классам материалов.

### Чек-лист тестов по HUD и контролам

Если матч начинается → то HUD отображается корректно.
Если игрок меняет раскладку → то элементы сохраняются.
Если игрок меняет размер кнопок → то сохраняются.
Если игрок меняет прозрачность → то сохраняется.
Если устройство имеет другой aspect ratio → то HUD не съезжает.
Если игрок видит уведомление о плохой сети → то оно не перекрывает критичный UI.

### Сетевые тесты (net emulation)

Профили теста:

- Good = 0–40 ms, loss 0–1%, jitter низкий

- OK = 40–80 ms, loss 1–2%

- Bad = 80–120 ms, loss 2–4%

- Unplayable = >120 ms, loss 5%+

Проверяем:

- Hitreg на каждом профиле

- Movement prediction и rubber-banding

- Reconnect в середине боя

- Party вход в матч

- Anti-cheat флаги при аномалиях

Если в Bad/Unplayable система включает degraded match → No-Go.
Если в Bad/Unplayable игрок получает только уведомление, но матч играбелен → OK.

# Глоссарий

Closed Alpha = ранний этап теста ограниченной аудиторией.
 Цель: проверить “игра работает” и собрать критичные баги/фидбек.
 Критерии: мягче, чем у Soft Launch.

Soft Launch = ограниченный релиз (по сути “боевой” запуск в ограничении).
 Цель: проверить стабильность, метрики, монетизацию, нагрузку серверов.
 Критерии: жестче, чем у Alpha.

Build (Билд) = конкретная сборка игры.
 APK = установочный файл Android.
 Build Number / Version = уникальная версия билда (нужно для трекинга багов).
 RC Build (Release Candidate) = билд-кандидат на релиз.
 Правило: RC должен пройти полный прогон и пороги метрик.

Hotfix Build = билд для срочного исправления, обычно без новых фич.
Patch = небольшое обновление (может быть hotfix или плановое).

Smoke Pack = минимальный набор тестов, чтобы понять “билд живой”.
 Пример: запуск → логин → матч → стрельба → смерть → результат.

Sanity Check / Daily Sanity = ежедневный набор проверок ключевых систем.
 Цель: поймать поломки после ежедневных изменений.

Full Regression (Полная регрессия) = полный прогон всех тестов в scope.
 Цель: доказать, что изменения не поломали старое.

Test Case = один тестовый сценарий с шагами и ожидаемым результатом.
Test Suite = набор test case по теме (например Weapons Suite).
Test Run = конкретный запуск набора тестов на билде.

Scope = перечень фич/режимов/контента, которые обязаны работать в этом билде.
 In-scope = то, что обязаны тестировать.
 Out-of-scope = то, что сознательно не тестируем сейчас.

Device Matrix = план покрытия устройств для тестов.
 Device Class = класс устройства по характеристикам:

- Class A Low = низкий класс (2 GB RAM, слабее GPU/CPU).

- Class B Mid = средний класс (3–4 GB RAM).

- Class C High = высокий класс (6–8 GB RAM).

- Class D Edge/OEM = “краевой” девайс (другая оболочка/производитель/особенности).

Crash = аварийное завершение приложения.
 Crash-free sessions % = процент сессий без краша.
 Сессия = запуск игры до выхода/краша.
 Crash-free users % = процент пользователей, у которых не было краша.
 Важно: users% строже, чем sessions%, потому что один пользователь может часто крашиться.

Crash Rate = частота крашей (например crash / session).
 Fatal crash = краш, который завершает приложение.
 Non-fatal error = ошибка без завершения приложения (логируем).

ANR (Application Not Responding) = Android зависание UI/главного потока.
 Input ANR = приложение не отвечает на ввод > 4 сек.
 BroadcastReceiver ANR = receiver не завершился > 9 сек (foreground).
 (Это наши No-Go условия.)

Freeze / Hitch = микрозависание без формального ANR.
 Обычно измеряется frame time spikes.

FPS = кадров в секунду.
 У нас: минимум 30, 45 - хорошо, а идеально при 60.

Frame Time = длительность кадра (мс).
 Важно: пики frame time ощущаются как фризы даже при нормальном FPS.

Matchmaking = система подбора матча.
  Reconnect = возможность вернуться в матч после обрыва.

Ping (RTT) = задержка туда-обратно.
 Loss = потери пакетов.
 Jitter = нестабильность задержки.

Desync = рассинхрон клиента и сервера (позиции/состояния расходятся).
 Rubber-banding = резкие коррекции позиции игрока.

Degraded match = матч, где включилась деградация качества.
 У нас: это No-Go.
 Важно: “degraded match” должен ставиться сервером/системой и логироваться.

Blocker / Release blocker = баг, который блокирует релиз.
 У нас: краши, ANR, FPS < 30 в типовой сцене, degraded match, критичные эксплойты.

Severity (Серьёзность) = насколько баг критичен для продукта.
 Пример шкалы:

- S0 Blocker

- S1 Critical

- S2 Major

- S3 Minor
 (Шкалу можно зафиксировать в QA процессе.)

Go/No-Go = решение выпускать билд или блокировать.
 Go = билд соответствует критериям.
 No-Go = есть хотя бы один блокер.

Release Gate = набор критериев, без которых релиз запрещён.
 Примеры: пороги crash-free, ANR, FPS, эксплойты.

Rollback = откат релиза к предыдущей версии (если после выпуска всё плохо).
 Release Notes = список изменений и известных проблем.

Test Plan = план тестирования по этапам и пакетам.

Checklist = список проверок без подробных шагов.

Bug Report = карточка бага в трекере (Jira).

Telemetry = события/метрики, которые помогают QA ловить проблемы.